**Казначейское сопровождение**

Доводим до вашего сведения, что Казначейским сопровождением является контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечением полноты уплаты налогов всеми участниками проекта – генеральным подрядчиком и субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через счета в органах казначейства.

При казначейском сопровождении генеральный подрядчик (подрядчик) это – юридическое лицо, выступающее стороной по договору о государственных закупках по строительству, заключенного с заказчиком при казначейском сопровождении (далее – генподрядчик при казначейском сопровождении). Инжиниринговая компания осуществляет услуги (технический надзор, управление проектом) в области архитектуры, градостроительства и строительства, аккредитованное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Субподрядчик при казначейском сопровождении – организация, выполняющая отдельные комплексы или виды работ по договору субподряда с генподрядчиком в рамках казначейского сопровождения государственных закупок по строительству. Заказчик при казначейском сопровождении – государственное учреждение, организатор государственных закупок по строительству в рамках казначейского сопровождения

После подведения итогов государственных закупок заказчик при казначейском сопровождении, не позднее следующего рабочего дня со дня определения победителя конкурса, письменно уведомляет территориальные органы казначейства о победителе конкурса с предоставлением протокола об итогах государственных закупок по строительству. Заказчик при казначейском сопровождении, не позднее следующего рабочего дня со дня определения победителя конкурса, письменно уведомляет победителя конкурса об открытии счета в территориальных органах казначейства.

Победитель конкурса (генподрядчик при казначейском сопровождении), не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления от заказчика при казначейском сопровождении, представляет в территориальные органы казначейства заявку на присвоение кода и открытие счетов с приложением документов, необходимых для формирования досье, и направляет перечень субподрядчиков при казначейском сопровождении в соответствии с налоговым законодательством, в органы государственных доходов, для проведения анализа.

Органы государственных доходов в срок не более одного рабочего дня по проанализированному перечню субподрядчиков направляет генподрядчику при казначейском сопровождении информацию о наличии или об отсутствии рисков.

В случае получения информации о наличии рисков по какому-либо субподрядчику, а также в случае дополнения перечня субподрядчиков в период строительства объекта, генподрядчик при казначейском сопровождении вносит изменения (дополнения) в данный перечень.

Анализ применяется в отношении субподрядчиков, по которым сумма по договора субподряда с генеральным подрядчиком превышает 1 миллион тенге.

Анализ проводится органом государственных доходов после поступления от генерального подрядчика в сканированном виде с дублированием в формате Excel на электронную рассылку [goszakup@mgd.kz](mailto:goszakup@mgd.kz) запроса на проведение анализа согласно приложения №2 с перечнем субподрядчиков и письменного разрешения от субподрядчика на получение сведений, являющихся налоговой тайной.

Анализ проводится по месту осуществления казначейского сопровождения.

По итогам анализа в течение одного рабочего дня со дня получения запроса формируется ответ-извещение в ИС ЕХД о результатах оценки субподрядчиков, направляется ответ-извещение в кабинет налогоплательщика генерального подрядчика с дублированием на его электронную почту и инжиниринговой компании.